# Roadmap Projet Final

Application Full Stack JS – Architecture Microservices

Équipe de 3 personnes • Basé sur les consignes officielles du fichier "final project.pdf"

# 1. Résumé des exigences imposées

Ce que le projet DOIT contenir, extrait du PDF fourni :

- Frontend : une interface utilisateur interactive (React, Vue ou Angular).

- Backend : minimum 3 projets backend distincts — 1 backend principal + au moins 2 microservices.

- Bases de données : au moins 2 bases de données différentes (SQL et/ou NoSQL).

- Communication front/back : via l'API du backend, et cette communication doit être authentifiée.

- Authentification : connexion via Google (OAuth). Les routes protégées doivent rediriger un utilisateur non connecté vers la page de login.

- API as a Service : une API exposée aux utilisateurs externes, sécurisée par un token JWT. Il faut pouvoir démontrer un appel avec JWT (succès) et sans JWT (accès refusé) via Postman.

- Gestion d'erreurs : réponses propres pour les requêtes non authentifiées.

- Bonus : intégrer un service d'API externe (ex. météo, films, paiement, cartes...).

- Paradigmes d'API : au moins 2 paradigmes différents utilisés dans le projet (ex. REST + GraphQL, ou REST + WebSocket).

- Travail d'équipe : jusqu'à 3 membres, un outil de gestion de tâches est recommandé (ClickUp) mais optionnel.

- Présentation finale : 12 minutes, tous les membres doivent parler. Couvrir : démo de l'app, stack technique, services et leurs bases de données, les API et leurs paradigmes (survol du code), le processus d'authentification.

# 2. Idées de projets proposées

Trois idées cohérentes avec les contraintes ci-dessus (2+ microservices, 2+ bases de données, 2 paradigmes d'API, login Google, API externe en bonus). Choisissez celle qui motive le plus l'équipe — vous allez y passer plusieurs semaines.

## Option A (recommandée) — CinéMatch : recommandation de films/séries

Une plateforme où les utilisateurs se connectent avec Google, notent des films, reçoivent des recommandations, et discutent en commentaires.

- Backend principal (Node.js/Express) : gère l'authentification Google, les profils utilisateurs, et sert de passerelle (gateway) vers les microservices.

- Microservice 1 — Reviews & Notes (REST + MongoDB) : CRUD des avis/notes laissés par les utilisateurs sur un film.

- Microservice 2 — Recommandations & Catalogue (GraphQL + PostgreSQL) : requêtes de recherche/filtrage de films et moteur de recommandation basé sur les notes.

- API externe (bonus) : TMDB (The Movie Database) pour récupérer affiches, synopsis et infos des films.

- Paradigmes : REST (backend principal + service reviews) et GraphQL (service recommandations).

## Option B — FitTrack : suivi fitness & nutrition

Application de suivi d'entraînements et de nutrition avec objectifs personnalisés.

- Backend principal : authentification Google, profils, objectifs utilisateurs.

- Microservice 1 — Entraînements (REST + PostgreSQL) : séances, exercices, historique de progression.

- Microservice 2 — Nutrition (GraphQL + MongoDB) : suivi des repas, calories, macros.

- API externe (bonus) : Nutritionix ou Edamam pour récupérer les infos nutritionnelles des aliments.

- Paradigmes : REST (entraînements) et GraphQL (nutrition).

## Option C — CampusRide : covoiturage étudiant

Plateforme de mise en relation pour des trajets partagés entre étudiants, avec chat en temps réel.

- Backend principal : authentification Google, gestion des profils et des trajets publiés.

- Microservice 1 — Trajets & Réservations (REST + PostgreSQL) : création de trajets, réservation de places.

- Microservice 2 — Chat & Notifications (WebSocket + MongoDB) : messagerie en temps réel entre conducteur et passagers.

- API externe (bonus) : Google Maps / OpenRouteService pour calculer distances et itinéraires.

- Paradigmes : REST (trajets) et WebSocket (chat en temps réel).

# 3. Stack technique recommandée

Stack unifiée applicable aux 3 options, pensée pour une équipe de 3 débutants sur Docker/Git.

| Composant | Techno recommandée | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (Vite) + TailwindCSS | Interface utilisateur, login Google, appels API |
| Backend principal | Node.js + Express + Passport.js | Auth Google, émission JWT, gateway vers microservices |
| Microservice 1 | Node.js + Express (REST) | Logique métier + connexion à sa propre DB |
| Microservice 2 | Node.js + Apollo Server (GraphQL) | 2e paradigme d'API + connexion à sa propre DB |
| Base de données 1 | MongoDB | Utilisée par le microservice 1 |
| Base de données 2 | PostgreSQL | Utilisée par le microservice 2 |
| Authentification | Google OAuth 2.0 + JWT | Login + sécurisation des routes/API |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | Un conteneur par service, orchestré ensemble |
| Versioning | Git + GitHub | 1 repo (monorepo) avec un dossier par service |
| Tests API | Postman | Démo JWT valide / invalide en présentation |
| Hébergement frontend | Vercel | Déploiement auto depuis GitHub (prod sur main, preview sur dev) |
| Hébergement backend | Render | Un Web Service par projet backend, déployé depuis son Dockerfile |
| DB MongoDB hébergée | MongoDB Atlas (tier gratuit M0) | Utilisée par service-reviews en production |
| DB PostgreSQL hébergée | Render PostgreSQL (gratuit) | Utilisée par service-recommendations en production |

# 4. Architecture du projet

Structure de dossiers recommandée dans le repo GitHub (monorepo) :

cinematch/

├── frontend/                → React + Vite (VSCode)

├── backend-main/             → Node/Express, Auth Google, gateway REST

├── service-reviews/          → Node/Express REST + MongoDB

├── service-recommendations/  → Node/Apollo GraphQL + PostgreSQL

├── docker-compose.yml        → orchestre tous les conteneurs

├── .github/workflows/        → CI (lint/tests à chaque pull request)

└── README.md

Chaque dossier de service contient son propre package.json, son propre Dockerfile, et son propre .env — ce sont des projets indépendants qui communiquent entre eux via API.

# 5. Roadmap étape par étape

## Phase 0 — Installation des outils (jour 1, chaque membre sur sa machine)

À faire une seule fois, en local, avant d'écrire la moindre ligne de code.

- Installer VSCode — éditeur de code principal. Ajouter les extensions : ESLint, Prettier, Docker, GitLens, Thunder Client (ou utiliser Postman en externe).

- Installer Node.js (version LTS) — nécessaire pour lancer le frontend et les backends en local avant la dockerisation.

- Installer Git — configurer nom + email (git config --global user.name / user.email).

- Installer Docker Desktop — indispensable pour lancer les conteneurs et docker-compose.

- Créer un compte GitHub commun ou une organisation — un des 3 membres crée le repo, invite les 2 autres comme collaborateurs.

- Installer Postman — pour tester les API en local et pendant la démo finale.

## Phase 1 — Cadrage du projet (jours 1-2, en équipe)

- Choisir le sujet définitif parmi les options A/B/C (ou une idée personnelle respectant les mêmes contraintes).

- Lister les fonctionnalités précises (le "quoi") et découper qui fait quoi (le "qui") : suggestion — 1 personne = frontend, 1 personne = backend principal + auth, 1 personne = les 2 microservices (ou répartir les microservices entre 2 personnes).

- Créer un tableau de tâches (ClickUp, Notion, ou même un simple GitHub Projects/Issues) — optionnel mais fortement conseillé pour ne pas se marcher dessus.

- Dessiner le schéma d'architecture final (comme celui du PDF) avec les vrais noms de services et bases de données choisis.

## Phase 2 — Initialisation Git/GitHub (jour 2)

C'est ici qu'on pose les fondations du dépôt. À faire une fois, par la personne qui crée le repo :

- Créer le repo sur GitHub (vide, avec un README.md et un .gitignore "Node").

- Chacun clone le repo en local dans VSCode : git clone <url>.

- Créer une branche "dev" à partir de "main" — "main" reste toujours stable/déployable.

- Convention de branches : une branche par fonctionnalité, ex. feature/auth-google, feature/service-reviews, feature/frontend-ui.

- Chaque membre travaille sur sa branche, ouvre une Pull Request vers "dev" quand une fonctionnalité est prête, et les 2 autres relisent avant de merger.

À partir de maintenant : tout le code s'écrit dans VSCode, en local, dans le dossier correspondant du monorepo (frontend/, backend-main/, etc.), puis est poussé sur GitHub via des commits réguliers (au moins 1 fois par session de travail).

## Phase 3 — Squelette des services (jours 3-5)

Objectif : que chaque service démarre (même vide) et réponde "Hello World" avant d'ajouter la vraie logique.

- backend-main/ : npm init, installer express, cors, dotenv. Créer une route GET /health qui répond ok.

- service-reviews/ : même chose, sur un port différent (ex. 4001).

- service-recommendations/ : npm init, installer @apollo/server, graphql. Créer un schéma GraphQL minimal (ex. une query "ping").

- frontend/ : npm create vite@latest, choisir React. Vérifier que npm run dev fonctionne.

- Committer et pousser chaque squelette sur sa branche, merger dans dev une fois validé par l'équipe.

## Phase 4 — Dockerisation de base (jours 5-6)

Dès que les squelettes tournent en local avec npm run dev, on les fait tourner dans Docker — ça évite les "ça marche chez moi".

- Écrire un Dockerfile dans chaque dossier de service (frontend, backend-main, service-reviews, service-recommendations).

- Créer le docker-compose.yml à la racine du repo, qui déclare les 4 services + les 2 bases de données (mongo, postgres) avec leurs volumes et variables d'environnement.

- Lancer docker compose up --build depuis la racine et vérifier que tout le monde peut se joindre (health checks) et que les DB sont accessibles.

- Committer le docker-compose.yml et les Dockerfiles sur GitHub — à partir de là, toute l'équipe doit pouvoir lancer le projet avec une seule commande.

## Phase 5 — Authentification Google + JWT (jours 6-9, priorité haute)

À développer dans backend-main/, car c'est lui qui gère les utilisateurs et distribue les tokens.

- Créer un projet dans Google Cloud Console, activer OAuth 2.0, récupérer Client ID et Client Secret.

- Stocker ces clés dans un fichier .env (jamais commité sur GitHub — vérifier qu'il est bien dans .gitignore).

- Implémenter le flow OAuth avec Passport.js (stratégie Google) dans backend-main.

- À la connexion réussie, backend-main génère un JWT signé et le renvoie au frontend.

- Créer un middleware d'authentification (vérification du JWT) réutilisable sur les routes protégées de backend-main ET sur les 2 microservices (chaque service vérifie le token indépendamment ou fait confiance au gateway — à décider en équipe).

- Côté frontend : bouton "Se connecter avec Google", stockage du JWT (ex. cookie httpOnly ou localStorage selon le choix de l'équipe), routes protégées qui redirigent vers /login si pas de token valide.

## Phase 6 — Logique métier des microservices (jours 9-14, en parallèle)

À partir d'ici, chaque membre peut avancer sur son service en parallèle, en respectant l'API définie ensemble au préalable (contrat d'interface).

- service-reviews (REST + MongoDB) : modèles Mongoose, routes CRUD (créer/lire/modifier/supprimer un avis), connexion sécurisée à MongoDB via variable d'environnement.

- service-recommendations (GraphQL + PostgreSQL) : schéma Prisma ou Sequelize vers PostgreSQL, resolvers GraphQL pour les queries/mutations de films et recommandations.

- backend-main : routes qui orchestrent les appels vers les 2 microservices (le frontend ne parle qu'à backend-main, qui relaie vers les microservices).

- Intégration de l'API externe (bonus) directement dans le microservice concerné (ex. TMDB dans service-recommendations).

## Phase 7 — Frontend complet (jours 9-16, en parallèle du back)

- Pages principales : accueil, login, dashboard/liste, détail d'un élément, profil.

- Appels API vers backend-main uniquement (jamais directement vers les microservices, pour respecter le schéma gateway).

- Gestion des routes protégées avec un composant "PrivateRoute" qui vérifie le JWT et redirige vers /login sinon.

- Affichage propre des erreurs (401, 403) renvoyées par le backend.

## Phase 8 — API as a Service + démo Postman (jours 16-18)

Exigence spécifique du PDF : une route de l'API doit être appelable par un utilisateur externe (pas juste le frontend) avec un JWT en en-tête.

- Choisir une route publique de l'API (ex. GET /api/movies) sécurisée par JWT dans le header Authorization: Bearer <token>.

- Tester dans Postman : un appel AVEC un JWT valide → réponse 200 avec les données.

- Tester dans Postman : le même appel SANS JWT → réponse 401/403 avec un message d'erreur clair ("Access denied").

- Sauvegarder ces 2 requêtes dans une collection Postman partagée (exportable en fichier .json) pour la démo du jour de présentation.

## Phase 9 — Tests, robustesse, CI (jours 18-20)

- Ajouter une gestion d'erreurs cohérente sur toutes les routes (codes HTTP corrects, messages clairs).

- Écrire quelques tests basiques (ex. avec Jest ou Supertest) sur les routes critiques (auth, API publique).

- Configurer un workflow GitHub Actions simple (.github/workflows/ci.yml) qui lance le lint/les tests à chaque Pull Request.

- Vérifier que docker compose up --build fonctionne de bout en bout sur une machine "propre" (idéalement testé par un membre qui n'a pas codé cette partie).

## Phase 10 — Déploiement en ligne (jours 20-22, en parallèle des tests)

Non exigé par le PDF (une démo locale via docker compose up suffit), mais l'équipe choisit de déployer en ligne par sécurité (éviter tout problème de machine/réseau le jour J).

- Frontend → Vercel : Root Directory = frontend, build command npm run build, output dist. Variable d'env VITE_API_URL = URL publique de backend-main. Le fichier vercel.json (déjà dans le repo) gère les routes React Router.

- Backend principal + microservices → Render : un Web Service par projet (backend-main, service-reviews, service-recommendations), chacun déployé depuis son Dockerfile existant. Connecter chaque service au repo GitHub pour un déploiement automatique.

- Base de données MongoDB → MongoDB Atlas : cluster gratuit (tier M0), récupérer l'URI de connexion et l'ajouter comme variable d'env sur le service Render concerné (service-reviews).

- Base de données PostgreSQL → Render PostgreSQL : base managée gratuite fournie par Render, à connecter à service-recommendations via variable d'env (DATABASE_URL).

- Déploiements automatiques par branche : push sur dev = déploiement de preview/staging (sert à tester l'intégration avant de merger), push sur main = déploiement de production. Cela fait office d'environnement de test partagé sans avoir besoin d'une branche staging dédiée.

- Mettre à jour Google Cloud Console : ajouter les URLs de production (frontend Vercel + callback backend-main Render) dans les Authorized redirect URIs, en plus des URLs locales.

- Centraliser les URLs finales dans un fichier partagé (ex. README à la racine du repo) : URL frontend, URL de chaque backend, pour que toute l'équipe s'y retrouve.

## Phase 11 — Répétition de la présentation (jours 22-23)

- Préparer un support visuel court (schéma d'archi + captures) — 12 minutes chrono, donc pas de blabla inutile.

- Répartir la parole : ex. Membre 1 = démo app + stack, Membre 2 = services/BDD + paradigmes API (survol du code), Membre 3 = authentification + démo Postman JWT.

- Faire une répétition minutée avec les 4 points imposés : démo app, stack technique, services & BDD, API & paradigmes, processus d'authentification.

- Prévoir un plan B si le Wi-Fi/Google OAuth ne répond pas le jour J (vidéo de secours ou environnement local déjà lancé).

# 6. Répartition suggérée pour une équipe de 3

| Membre | Responsabilité principale | Livrables clés |
| --- | --- | --- |
| Membre 1 | Frontend (React) + intégration auth côté client | UI complète, login Google, routes protégées, appels API |
| Membre 2 | Backend principal + Authentification Google/JWT | Gateway API, OAuth, middleware JWT, orchestration microservices |
| Membre 3 | Microservice 1 (REST) + Microservice 2 (GraphQL) + API externe | 2 microservices, leurs 2 bases de données, intégration API bonus |

Ajustable : si un membre est plus à l'aise en backend, répartir les 2 microservices entre 2 personnes et regrouper frontend + gateway sur la 3e. L'important est que chacun puisse présenter sa partie en détail le jour J.

# 7. Branches Git et règles de protection (rulesets)

Pas de branche staging dédiée : dev fait déjà office d'environnement d'intégration/test partagé (et reçoit un déploiement de preview automatique une fois la Phase 10 faite). main reste la version finale, figée jusqu'au bout.

| Branche | Rôle | Règles de protection à activer |
| --- | --- | --- |
| main | Version finale, stable, déployée en production. Ne reçoit dev que tout à la fin. | PR obligatoire (pas de push direct) • 1 approbation minimum • status checks CI obligatoires • pas de force-push • pas de suppression |
| dev | Branche d'intégration : toutes les features y fusionnent d'abord. Déploiement de preview/staging automatique. | PR obligatoire (pas de push direct) • status checks CI si configurés • pas de force-push |
| feature/frontend-ui | Travail du Membre 1 (frontend + auth client) | Aucune règle particulière — branche de travail individuelle |
| feature/backend-auth | Travail du Membre 2 (backend principal + authentification Google/JWT) | Aucune règle particulière — branche de travail individuelle |
| feature/service-reviews | Travail du Membre 3 (microservice REST + MongoDB) | Aucune règle particulière — branche de travail individuelle |
| feature/service-recommendations | Travail du Membre 3 (microservice GraphQL + PostgreSQL) | Aucune règle particulière — branche de travail individuelle |

Configuration des rulesets sur GitHub : Settings → Rules → Rulesets → New branch ruleset. Créer un ruleset pour main et un pour dev, avec au minimum "Require a pull request before merging" et "Block force pushes" cochés. Ajouter "Require status checks to pass" une fois le workflow GitHub Actions (Phase 9) en place.

Ordre de création recommandé : 1) premier commit sur main, 2) créer dev à partir de main et la pousser, 3) activer les rulesets sur main et dev, 4) chaque membre crée sa branche feature/... à partir de dev pour commencer à coder.

# 8. Checklist avant le jour de présentation

- Les 3 backends (main + 2 microservices) démarrent avec une seule commande docker compose up.

- Les 2 bases de données sont bien distinctes et fonctionnelles (MongoDB + PostgreSQL, ou équivalent choisi).

- Le login Google fonctionne de bout en bout et un JWT est bien émis.

- Une route protégée redirige vers la page de login si l'utilisateur n'est pas authentifié.

- La collection Postman démontre un appel réussi (avec JWT) et un appel refusé (sans JWT).

- Les 2 paradigmes d'API (ex. REST et GraphQL) sont clairement identifiables dans le code.

- Le code est poussé sur GitHub, avec un historique de commits propre par membre.

- Chaque membre sait présenter sa partie sans dépendre des autres.

- Le chrono de répétition ne dépasse pas 12 minutes.

- Les URLs de production (frontend Vercel + backends Render) sont fonctionnelles et testées comme plan B si le local a un souci le jour J.